

**МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**Принято Михайловской**

**городской Думой 2024 г. №**

**Об исполнении муниципальных программ за 2023 год в сфере ЖКХ**

 Заслушав информацию отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации городского округа город Михайловка об исполнении муниципальных программ за 2023 год в сфере ЖКХ, Михайловская городская Дума

**РЕШИЛА:**

 1. Информацию об исполнении муниципальных программ за 2023 год в сфере ЖКХ принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

**Председатель**

**Михайловской городской Думы**

**Волгоградской области В.А. Круглов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

Приложение

к решению Михайловской городской  Думы
Волгоградской области от №
«Об исполнении муниципальных программ
за 2023 год в сфере ЖКХ»

Администрация городского округа утверждена муниципальная программа «**Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы».**Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит - 393055,7 тыс. рублей, в том числе из средств

федерального бюджета –210364,5 тыс. рублей,

областного бюджета - 49443,3 тыс. рублей,

бюджета городского округа –24600,8 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 18647,1 тыс. рублей,

средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области местному бюджету городского округа город Михайловка Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 90000,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы», в 2023 году  выполнены  мероприятия по благоустройству 5 общественных территорий, выбранных по итогам рейтингового голосования.
 С целью выполнения мероприятий по благоустройству 5 общественных территорий, были заключены контракты:

Первый контракт - Общественное пространство по ул. Энгельса от ул.Некрасова до ул.Коммуны - 2 282,81 тыс. руб.

Второй контракт - Общественное пространство по ул. Энгельса от ул.Коммуны до ул.Серафимовича - 14670,597тыс. руб.

Третий контракт - Общественное пространство по ул. Оборона от ул.Энгельса до ул.Мичурина 7 390,53 тыс. руб.

Четвертый контракт - Общественное пространство по ул. Некрасова от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого на сумму - 6399,936тыс. руб.

Пятый контракт - Общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной 2 этап на сумму 1550,741 тыс. руб. Работы выполнены.
 Муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы».** На основании постановления от 27 октября 2023 г. №2856 программа приостановлена.

В ходе реализации муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»,**утвержденной постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 № 2175 общий объем финансирования в 2023 году составил 0 рублей.

Муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на годы».** В ходе реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05 сентября 2022 г. № 2381 общий объем финансирования на 2023 год составил 11855879,94 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета — 9540796,47 рублей,

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области — 2315083,47 рублей.

В 2023 году молодым семьям было выдано 17 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 11855879,94 рублей, реализовали право на приобретение жилого помещения 17 семей на общую сумму 11855879,94 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета — 9540796,47 рублей,

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области — 2315083,47 рублей.

На реализацию муниципальной программы **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в 2023 году выполнено – 500 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Проведение капитального ремонта муниципальной квартиры № 66 по
ул. 2-я Краснознаменская, дом 34 на сумму 298,5 тыс. руб. Работы выполнены.

2. Установлен прибор учета газа в муниципальной квартире по адресу: Волгоградская область, г.Михайловка, ул. Вокзальная, 23а, кв. 4, на сумму 13, 1 тыс. руб.

3. Оплачена кредиторская задолженность за 2022 г на сумму 188,4 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023 - 2025 годы»** в 2023 году было предусмотрено – 5 541,7 тыс. руб., все средства из бюджета городского округа на следующие мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Михайловка р. Медведица. Предпроектные работы на сумму 550, 0 тыс. руб., прямой договор. Оплата произведена.

2. Строительство уличной сети водоснабжения по ул. Мартовская, ул. им. ак. Топчиева,

ул. Стройная, ул. Себровская, г. Михайловка Волгоградской области. Проектно-сметная документация - 90,0 тыс.руб. Оплата произведена.

3. Строительство уличного водопровода по ул. Рабочая (в границах ул. Коммуны, ул. Обороны). Проектно-сметная документация – 30,0 тыс. руб. Оплата произведена.

4. Строительство водопровода по ул. Народная от ул. Чурюмова до ул. Песочная. Проектно-сметная документация на сумму 39,0 тыс. руб.

5. Увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» составило - 4 832,7 тыс. руб. Оплата произведена. Силами МУП «МВКХ» выполнены следующие мероприятия:

5.1. Реновация водозаборной скважины в х. Сухов-2 городского округа город Михайловка Волгоградской области – 1 800,0 тыс. руб.

5.2. Строительство уличной сети водоснабжения по ул. Мартовская, ул. им. ак. Топчиева, ул. Стройная, ул. Себровская, г. Михайловка Волгоградской области - 1 210,0 тыс. руб.

5.3 Строительство уличного водопровода по ул. Рабочая (в границах ул. Коммуны, ул. Обороны) – 292,1 тыс. руб.

5.4. Строительство уличной сети водоснабжения по ул. Дзержинского от №84 до №45 (софинансирование) - 263,0 тыс. руб.

5.5 Строительство уличной сети водоснабжения от домовладения № 5 до домовладения № 1 по ул. Зеленая, в х. Карагичевский (софинансирование) – 33,0 тыс. руб.

5.6. Строительство уличной сети водоснабжения по ул.Тернового от ул. Крымской до домовладения №12 в п.Себрово г. Михайловка - 205,0 тыс. руб.

5.7 Строительство водопровода по ул. Народная от ул. Чурюмова до ул. Песочная г. Михайловка – 704,6 тыс. руб.

5.8. Строительство уличного водопровода по ул. Мира от точки врезки около дома № 84 до колодца №1 в г. Михайловка - 182,5 тыс. руб.

5.9 Строительство участка водопровода для присоединения здания Катасоновского СДК к существующей водопроводной сети по ул. Советская, 51 в х. Катасонов Михайловского района – 142,5 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области в 2023 – 2025 годах»** в 2023 году были выполнены следующие мероприятия на сумму 245 937,6 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 191 754,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 54 151,6тыс.руб.; из внебюджетных средств – 32,0 тыс.руб.;

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Обороны (от ул.Гоголя до автодороги "Завод-Карьер") городского округа город Михайловка Волгоградской области -55 474,7 тыс. руб.

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. П.Морозова (от ул.Тельмана до ул.Брестская) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 9 271,3 тыс. руб.

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.К.Маркса (от ул.Миронова до ул.Коммуны) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 7 270,9 тыс. руб.

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул.Блинова до ул.Коммуны) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 10 470,2 тыс. руб

5. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Мичурина (от ул.Обороны до ул.Серафимовича) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 12 215,5 тыс. руб.

6. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Коммуны до пер. Парижский) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 11 043,9 тыс. руб

7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пархоменко (от ул. П. Морозова до ул. Карельская) городского округа город Михайловка Волгоградской области- 15 465,6 тыс. руб.

8. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Народная (от ул. Ленина до ул. Гоголя) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 7 136,3 тыс. руб.

9. Приобретение коммунальной техники – 24 337,0 тыс. руб., из них закуплено:

9.1. прицеп тракторный самосвальный – 730,4 тыс. руб.

9.2. отвал коммунальный на трактор МТЗ-320 гидроповоротный - 70 тыс. руб.

9.3. пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный – 520,0 тыс. руб.

9.4. трактор – 1 402,4 тыс. руб.

9.5. машина дорожная комбинированная – 10 377,5 тыс. руб.

9.6. автогидроподъемник – 11 236,7 тыс. руб.

10. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Украинская (от ул.Обороны до ул.Коммуны) - 2 453,2 тыс. руб.

11. Подъезд к медицинским учреждениям городского округа город Михайловка по ул.Некрасова (от ул.Мичурина до ул.Магистральная) – 9 477,3 тыс. руб.

12. Ремонт автомобильных дорог по ул.Молодежная (от ул.Первомайская до ул.Донская) и ул.Чекунова (от ул.Набережная до пер.Почтовый) в п.Отрадное городского округа город Михайловка Волгоградской области – 3 440,7 тыс. руб.

13. Устройство пешеходного перехода по ул. Некрасова (в границах ул. Лермонтова – ул. Магистральная) – 380,3 тыс. руб.

14. Содержание автомобильных дорог местного значения, расположенных на сельских территориях – 1000,0 тыс. руб.

15. Инициативное бюджетирование: «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Коммуны в границах от ул.Гоголя до ул.Ленина» - 896,0 тыс. руб.

16. Инициативное бюджетирование: «Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Свободы в границах улиц Циолковского – Волжская» - 896,0 тыс. руб.

17. Целевая субсидия для АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» на следующие мероприятия:

17.1. содержание автомобильных дорог, расположенных на сельских территориях городского округа город Михайловка Волгоградской области, - 9 489,6 тыс. руб.

17.2. ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Коммуны до пер. Парижский) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 9 506,2 тыс. руб.

17.3. ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Краснопитерская (от ул. Мичурина до ул. С. Лазо) городского округа город Михайловка Волгоградской области – 3 645,3 тыс. руб.

17.4. приобретение коммунальной техники (прицеп тракторный) – 590,0 тыс. руб.

17.5. устройство пешеходного перехода по ул. К. Маркса (в границах ул. Миронова – ул. Коммуны) – 571,5 тыс. руб.

17.6. Обслуживание светофорных объектов (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания) – 1500,0 тыс. руб.

17.7. Содержание дорог городской территории (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания) – 46 534,3 ру

18. Целевая субсидия на оплату кредиторской задолженности за 2022 год - 2 872, 0 тыс. руб.

В рамках реализации ведомственной целевой программы **«Благоустройство на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022- 2024 годы»** в 2023 году была предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету городского округа город Михайловка Волгоградской области на содержание объектов благоустройства в размере 16 989 222,22 руб. в том числе:

- средства областного бюджета 15 290 300,00 руб.;

-средства местного бюджета 1 698 922,22 руб.

В рамках данной программы в 2023 году выполнены следующие работы:

1.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид, деревьев:

ул.Украинская, 77; ул.Серафимовича,16; ул.Народная,23; ул.Магистральная; ул.Обороны,59а; ул.Обороны,55; ул.Обороны,63; ул.Фрунзе,60; ул.Народная,94; ул.Элеваторская,24; ул.Ватутина,47; д/с «Теремок» (Новостройка); ул.Центральная,25а; ул.Пирогова; ул.Коммуны д.150, д.152, д.153, д.154; ул.Обороны,59; ул.Дзержинского; ул.Щорса,1б; ул.Мичурина,1; ул.Обороны,64; ул.Украинская,74; ул.Демократическая. Всего 1118,2 м3;

2.Санитарная обрезка деревьев:

ул.Обороны,59а; ул.Щорса,1б; ул.Б.Хмельницкого, д/с «Теремок» (Новостройка); ул.Базарная, ул.Ленина и др. Всего – 353 шт;

3. Выкашивание травы, камыша вручную и травокоской на базе трактора МТЗ-80 :

сквер пл.Конституции; ул.Коммуны; ул.им.Крупской; ул.Пархоменко; ул.2Краснознаменская; ул.Республиканская; район школы №7, №10; подъезд к городской свалке, п.Новостройка (поле от ул.Туристическая до ул.Пограничная); ул.Мичурина; ул.Славянская; ул.Загорская; ул.Армавирская; а также на сельских территориях: п.Отрадное, п.Себрово, х.Карагичевский и др. Всего на площади2586,8 тыс.м2 ;

4.Проводились работы по содержанию фонтанов: замена воды, чистка, промывка фонтанов, добавление химикатов, ревизия электрооборудования;

5.Обрезка кустарников с прореживанием крон:

ул.Коммуны (у техникума), ул.2Краснознаменская (у центра молодежи); ул.Мира (у памятника Ленину, у библиотеки), ул.Республиканская (у Казначейства, сквер «Коммунальщиков», напротив маг. «МАН») и др. Всего – 11063,6 м2.

6. Стрижка газонов газонокосилкой:

ул**.**Коммуны; ул.Обороны (у маг.»Магнит», у фонтана); ул.Республиканская (сквер «Коммунальщиков», сквер у «Выставочного зала»); ул.2Краснознаменская и др. Всего-127,4 тыс.м2

7.Посадка цветов однолеток по ул.Коммуны, ул.Обороны, ул.Республиканская, пл.Конституции, вазонные комплексы. Всего -605 м2

 8.Выполнена уборка несанкционированных свалок по ул.Республиканская, по ул.Колхозная, гаражей по ул.Энгельса и др. Всего – 527,3 т.

9. Осуществлялась уборка мусора с контейнерных площадок. Всего – 4971,8 т.

10. Своевременно проводилась уборка мусора с дорог и прилегающих к ним территорий, тротуаров, автобусных остановок. Регулярно производилась очистка урн на автобусных остановках.
На реализацию муниципальной программы «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года**» из бюджета городского округа в 2023 году было предусмотрено 21 411,80 тыс.руб.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, предусмотрено 21 411,80 тыс. руб.

Осуществляются ежемесячные расчеты по Контракту по результатам достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.

Фактический размер выплат ПАО «Ростелеком» за 2023 год составил 19 627,0 тыс. руб.